Извещение о начале выполнении комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа (в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
1. В период с «31» января 2022 г. по «01» августа 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа от 31 января 2022 г. № 06-22, заключенным со стороны заказчика: Администрация Алексеевского городского округа;
почтовый адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73;
адрес электронной почты: aalekseevka@al.belregion.ru; номер контактного телефона:  8(47234) 3-22-77;
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» (ООО «БРИЗ»);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Бондарев Роман Геннадьевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: ассоциация СРО «ОПКД»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1680;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 10.06.2016 г.;
почтовый адрес: 308007, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 86, 18 Б;
адрес электронной почты: r_bondarev@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-905-171-64-64, (4722) 31-39-42;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Филимонова Мария Ивановна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: ассоциация СРО «ОПКД»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1682;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 10.06.2016 г.;
почтовый адрес: 308029, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 26, кв. 32;
адрес электронной почты: f_maria_@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-910-364-56-74, (4722) 31-39-42.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
	№ п/п
	Место выполнения комплексных кадастровых работ
	Время выполнения комплексных кадастровых работ

	1
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала, получение сведений ГКН, уведомление правообладателей о проведении ККР
	с 31.01.2022 г. по 14.02.2022 г.

	2
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории
	с 07.02.2022 г. по 14.02.2022 г.

	3
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
Получение координат исходных пунктов геодезической сети
	с 14.02.2022 г. по 21.02.2022 г.

	4
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
Полевые работы
	с 21.02.2022 г. по 04.04.2022 г.
с 11.00 до 16.00


	5
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK188]Разработка проекта карты-плана территории
	до 18.05.2022 года

	6
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
	до 23.07.2022 года

	7
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и представление его на утверждение Заказчику на бумажном носителе
	до 26.07.2022 г.

	8
	г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье (31:23:0603002, 31:23:0603003, 31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)
Подготовка и представление Заказчику карты-плана территории в форме электронного документа для представления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении карты-плана территории
	до 01.08.2022 г.




